附件

秀山县2022年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

（农村人居环境整治）项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度安排 |  | 实施单位 |  | 建设任务 | 资金规模和筹资方式（万元） |  |  |  | 绩效目标 | 是否整合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 实施年度 | 完工年度 | 主管部门 | 业主单位 |  | 小计 | 衔接资金 | 其他财政资金 | 自筹资金 |  |  |  |
| 1 | 秀山县钟灵镇2022年凯堡村后坝组人居环境整治项目 | 村基础设施 | 新建 | 凯堡村后坝组 | 2022.03 | 2022.12 | 县乡村振兴局 | 钟灵镇人民政府 | 1.人行便道建设800米，宽1.2米，厚0.1米；2.私搭乱建房棚的拆除4处；3.小型排水沟渠整治建设300米；4.菜园篱笆墙建设2712米；5.农村环境整治宣传展板等。 | 50 | 50 |  |  | 持续改善农村人居环境，推进健康乡村建设。受益群众492人，其中脱贫人口和监测对象41人。 | 是 |  |
| 2 | 秀山县岑溪乡2022年和平村人居环境整治项目 | 村基础设施 | 新建 | 岑溪乡和平村 | 2022.01 | 2022.12 | 县乡村振兴局 | 岑溪乡人民政府 | 1.卫生厕所改造5户；2.入户便道硬化800米；3.私搭乱建房棚拆除1处；4.小型排水沟整治500米；5.公共区域和庭院环境整治：河码头梯步硬化一处、人行护栏安装800米、便民桥修建一座；6.小型微景观打造：堡坎砌筑80方、场地平整一处；7菜园篱笆墙修建200米等。 | 41 | 41 |  |  | 持续改善农村人居环境，推进健康乡村建设。受益群众406人，其中脱贫人口和监测对象69人。 | 是 |  |
| 3 | 秀山县涌洞镇2022年河坝村人居环境整治项目 | 村基础设施 | 新建 | 涌洞镇河坝村 | 2022.03 | 2022.12 | 县乡村振兴局 | 涌洞镇人民政府 | 入户便道硬化约1.8公里，堡坎约200立方，篱笆墙建设约2千米等。 | 34.4 | 34.4 |  |  | 持续改善农村人居环境，推进健康乡村建设。受益群众408人，其中脱贫人口和监测对象16人。 | 是 |  |
| 4 | 秀山县涌洞镇2022年涌洞村人居环境整治项目 | 村基础设施 | 新建 | 涌洞镇涌洞村 | 2022.03 | 2022.12 | 县乡村振兴局 | 涌洞镇人民政府 | 入户便道硬化约2.4公里，堡坎约300立方，篱笆墙建设约4千米等。 | 51 | 51 |  |  | 持续改善农村人居环境，推进健康乡村建设。受益群众816人，其中脱贫人口和监测对象83人。 | 是 |  |
| 5 | 秀山县涌洞镇2022年凉河村人居环境整治项目 | 村基础设施 | 新建 | 涌洞镇凉河村 | 2022.03 | 2022.12 | 县乡村振兴局 | 涌洞镇人民政府 | 入户便道硬化约1.6公里，篱笆墙建设约2千米等。 | 23.6 | 23.6 |  |  | 持续改善农村人居环境，推进健康乡村建设。受益群众587人，其中脱贫人口和监测对象46人。 | 是 |  |
| 6 | 秀山县洪安镇2022年平马居委会卫生厕所改造项目 | 生活条件改善 | 改扩建 | 洪安镇平马社区居委会 | 2022.03 | 2022.12 | 县乡村振兴局 | 洪安镇人民政府 | 改造三格式农村卫生厕所100座，验收合格后按照2000元/户进行补助。 | 20 | 20 |  |  | 提升改善群众居住环境，带动农户100户356人，其中脱贫人口和监测对象12户39人。 | 是 |  |
| 7 | 秀山县里仁镇2022年李高村卫生厕所改造项目 | 生活条件改善 | 改扩建 | 里仁镇李高村 | 2022.03 | 2022.12 | 县乡村振兴局 | 里仁镇人民政府 | 改造三格式农村卫生厕所70座，验收合格后按照2000元/户进行补助。 | 14 | 14 |  |  | 提升改善群众居住环境，带动农户70户，其中脱贫人口和监测对象9户。 | 是 |  |
| 8 | 秀山县清溪场街道2022年平阳村卫生厕所改造项目 | 生活条件改善 | 改扩建 | 清溪场街道平阳村 | 2022.03 | 2022.12 | 县乡村振兴局 | 清溪场街道办事处 | 改造三格式农村卫生厕所120座，验收合格后按照2000元/户进行补助。 | 24 | 24 |  |  | 提升改善群众居住环境，带动农户120户，其中脱贫人口和监测对象12户。 | 是 |  |
| 9 | 秀山县清溪场街道2022年巨丰村卫生厕所改造项目 | 生活条件改善 | 改扩建 | 清溪场街道巨丰村 | 2022.03 | 2022.12 | 县乡村振兴局 | 清溪场街道办事处 | 改造三格式农村卫生厕所30座，验收合格后按照2000元/户进行补助。 | 6 | 6 |  |  | 提升改善群众居住环境，带动农户30户，其中脱贫人口和监测对象3户。 | 是 |  |
| 10 | 秀山县溶溪镇2022年回星村卫生厕所改造项目 | 生活条件改善 | 改扩建 | 溶溪镇回星村 | 2022.03 | 2022.12 | 县乡村振兴局 | 溶溪镇人民政府 | 改造三格式农村卫生厕所50座，验收合格后按照2000元/户进行补助。 | 10 | 10 |  |  | 提升改善群众居住环境，带动农户50户，其中脱贫人口和监测对象27户人。 | 是 |  |
| 11 | 秀山县溶溪镇2022年石板村卫生厕所改造项目 | 生活条件改善 | 改扩建 | 溶溪镇石板村 | 2022.03 | 2022.12 | 县乡村振兴局 | 溶溪镇人民政府 | 改造三格式农村卫生厕所200座，验收合格后按照2000元/户进行补助。 | 40 | 40 |  |  | 提升改善群众居住环境，带动农户200户，其中脱贫人口和监测对象34户。 | 是 |  |
| 12 | 秀山县涌洞镇2022年河坝村卫生厕所改造项目 | 生活条件改善 | 改扩建 | 涌洞镇河坝村 | 2022.03 | 2022.12 | 县乡村振兴局 | 涌洞镇人民政府 | 改造三格式农村卫生厕所112座，验收合格后按照2000元/户进行补助。 | 22.4 | 22.4 |  |  | 提升改善群众居住环境，带动农户112户，其中脱贫人口和监测对象36户。 | 是 |  |
| 13 | 秀山县涌洞镇2022年涌洞村卫生厕所改造项目 | 生活条件改善 | 改扩建 | 涌洞镇涌洞村 | 2022.03 | 2022.12 | 县乡村振兴局 | 涌洞镇人民政府 | 改造三格式农村卫生厕所285座，验收合格后按照2000元/户进行补助。 | 57 | 57 |  |  | 提升改善群众居住环境，带动农户285户，其中脱贫人口和监测对象120户。 | 是 |  |
| 14 | 秀山县涌洞镇2022年凉河村卫生厕所改造项目 | 生活条件改善 | 改扩建 | 涌洞镇凉河村 | 2022.03 | 2022.12 | 县乡村振兴局 | 涌洞镇人民政府 | 改造三格式农村卫生厕所33座，验收合格后按照2000元/户进行补助。 | 6.6 | 6.6 |  |  | 提升改善群众居住环境，带动农户33户，其中脱贫人口和监测对象9户。 | 是 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  |  |

抄报：中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室。

抄送：县纪委监委机关，县财政局、县审计局。

中共秀山县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室 2022年1月25日印发